## Bước 1. Tìm lỗi theo INVEST

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Mục tiêu rõ ràng, có thể kiểm thử. |
| US2 | T (Testable): “Đẹp và dễ dùng” không có tiêu chí đo lường cụ thể. |
| US3 | V (Valuable): Tập trung vào công nghệ React, chưa thể hiện giá trị trực tiếp cho người dùng. |
| US4 | S (Small): Quá lớn, chứa nhiều chức năng độc lập. |

## Bước 2. Sửa lỗi

a) US2 sửa lại:

Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất đặt món trong tối đa 3 phút, để tiết kiệm thời gian.

b) Tách US4:

- Epic: Quản lý doanh thu.

- Feature: Báo cáo doanh thu.

- US4.1: Là admin, tôi muốn xem doanh thu theo ngày, tuần, tháng và lọc theo khu vực, nhà hàng để theo dõi kinh doanh.

- US4.2: Là admin, tôi muốn xuất báo cáo Excel và gửi email cho ban giám đốc để chia sẻ số liệu.

## Bước 3. Sắp xếp Product Backlog

a) Thứ tự ưu tiên:

- US1 – Lọc nhà hàng theo loại món.

- US2 – Hoàn tất đặt món trong 3 phút.

- US4.1 – Xem báo cáo doanh thu.

- US4.2 – Xuất Excel và gửi email.

b) Áp dụng DEEP:

- Story đầu tiên cần rõ yêu cầu và tiêu chí chấp nhận, đủ để nhóm hiểu và ước lượng.

- Trong Refinement, nhóm làm rõ yêu cầu, bổ sung tiêu chí kiểm thử, ước lượng và tách nhỏ nếu cần.

- Product Owner sắp xếp ưu tiên; nhóm chọn công việc vào Sprint trong Sprint Planning.